Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

U M O W A na roboty budowlane nr ….....

zawarta w dniu.................. w Wilczętach pomiędzy:
Gminą Wilczęta 14-405 Wilczęta 84 reprezentowaną przez Wójta Gminy Wilczęta Beatę Andrzejczuk, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy – Moniki Gońca
zwaną dalej Zamawiającym
a

zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi łącznie Stronami

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Przebudowę części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji jako działka 205/1 o. Ławki gm. Wilczęta – III etap”.
2. Prace będące przedmiotem zamówienia polegać będą na:
- wykonanie z płyt betonowych nawierzchni o długości 440 mb w tym:
- ułożenie w dwóch równoległych pasach na podsypce piaskowej płyt o wymiarach 100x300x15 cm (dopuszcza się ułożenie płyt używanych, niespękanych i nieuszczerbionych). Krawędzie zewnętrzne płyt obsypać i zagęścić urobkiem z korytowania – ewentualnie uzupełnić piaskiem na szerokości 75 cm. Przerwę (rozstaw płyt – 80 cm) uzupełnić urobkiem (10 cm) oraz pisakiem (5 cm) wraz z zagęszczeniem – w sumie gr. 15 cm,
- zakończenie układanego odcinka na drodze zlokalizowanej na działce nr 205/1 o. Ławki oraz na drodze zlokalizowanej na działce nr 249 o. Ławki należy wykonać poprzez ułożenie płyty betonowej, o wymiarach jak wyżej, poprzecznie w celu zamknięcia i usztywnienia przebudowywanego odcinka drogi. W trakcie układania płyt poprzecznych należy zachować spadek dostosowany do poziomu istniejącej nawierzchni drogi gruntowej,
- wykonawca usunie pozostały urobek na własny koszt.
3. Wyżej wymieniony zakres robót zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
§2
Termin
Termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy ustala się do dnia
31 sierpnia 2018 roku.
§3
# Obowiązki Zamawiającego
1. Przystąpić do odbioru robót zgodnie z §8 niniejszej umowy.
§4
# Obowiązki Wykonawcy
1. Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.
2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi, zasadami sztuki budowlanej, normami obowiązującymi w Polsce, a zwłaszcza przepisami BHP.
3. Uporządkowanie placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji.
4. Naprawa uszkodzeń powstałych podczas wykonywania robót budowlanych.

§5
Cena
Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości …........... zł netto (słownie:...) plus należny podatek VAT – …........, razem kwota brutto – ….................. zł (słownie: ….......................).

§6
# Warunki płatności
Należność określona w §5 zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na dokumencie księgowym, w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.
§7
Kary umowne
Strony ustalają, że:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn nie obciążających Zamawiającego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego oraz wynagrodzenie za wykonane dotychczas roboty drogowe.
3. W przypadku przekroczenia terminu wykonania prac określonego w § 2 Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w kwocie 20% wynagrodzenia brutto
Ponadto Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§8
Odbiór robót
l. Zamawiający i Wykonawca przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu całości robót, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru.
2. W przypadku, gdy pomimo wykonania całości prac przez Wykonawcę, Zamawiający odmawia lub zwleka z podpisaniem protokołu odbioru końcowego, Wykonawca ma prawo po upływie 2 dni od daty wskazanej jako termin odbioru końcowego robót wystawić fakturę
na kwotę wynagrodzenia wskazanego w § 5 niniejszej umowy.
3. Z ramienia Wykonawcy upoważnionym do podpisania protokołu jest …..........................., w imieniu Zamawiającego upoważnionym do podpisania protokołu jest Agnieszka Widuń oraz Krzysztof Kowalski.
§9
Gwarancja
1. Okres gwarancyjny liczony jest od daty ostatecznego bezusterkowego protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy i wynosi …............. miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego.
§10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące umów o roboty drogowe.
§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§12
Strona zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących: statusu prawnego, adresu swojej siedziby oraz innych zmianach istotnych. Brak zawiadomienia spowoduje, że doręczenia dokonane na adres wskazany w niniejszej umowie uważane będą za skuteczne.
§13
W razie sporów strony dołożą wszelkich starań do polubownego ich załatwienia. Sądem właściwym jest sąd siedziby Wykonawcy.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

        Zamawiający Wykonawca