U M O W A

zawarta w dniu ….................. w Wilczętach pomiędzy:
Gminą Wilczęta 14-405 Wilczęta 84
reprezentowaną przez Wójta Gminy Wilczęta Beatę Andrzejczuk,
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy – Moniki Gońca
zwaną dalej Zamawiającym
a
…................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi łącznie Stronami

§1
Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Prace ziemne przy drodze gminnej nr 112001N w m. Stare Siedlisko. Prace polegać będą na odmuleniu i odtworzeniu rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej nr 112(001N (rowy po obu stronach drogi) na odcinku …............................. oraz budowie lub poprawieniu stanu istniejących przepustów.w ilości …....................

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją
§2
Termin
Termin zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy ustala się do dnia 28.02.2018r.

§3
Obowiązki Zamawiającego

1. Przystąpić do odbioru robót zgodnie z §9 niniejszej umowy.
2. Zapłaty umówionego wynagrodzenia.
3. Udzielania wsparcia merytorycznego w trakcie realizacji zadania.
§4
Obowiązki Wykonawcy

1. Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy.
2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi, zasadami sztuki budowlanej, normami obowiązującymi w Polsce, a zwłaszcza przepisami BHP i przeciwpożarowymi.
3. Uporządkowanie placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez załogę Wykonawcy najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.

§5
Cena

Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …................................................................................................................ netto (słownie: …...........................................................................................................................................….....)plus należny podatek VAT …................................. zł – , razem kwota brutto …......................... zł.

§6
Warunki płatności

Należność określona w §5 zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na dokumencie księgowym, w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z wymaganymi załącznikami oraz na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

§7
Kary umowne

Strony ustalają, że:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn nie obciążających Zamawiającego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego oraz wynagrodzenie za wykonane dotychczas roboty drogowe.
3. W przypadku przekroczenia terminu wykonania prac określonego w § 2 Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w kwocie 20% wynagrodzenia brutto
4. Ponadto Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§8
Roboty dodatkowe

1. Jeżeli w czasie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zmian w stosunku do przyjętych rozwiązań, wykonanie ich może nastąpić za dodatkową zapłatą tylko wówczas, gdy Wykonawca uzyska na nie pisemną zgodę Zamawiającego.
2. Jeżeli w czasie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych, to w przypadku braku zgody Zamawiającego na ich wykonanie za dodatkową opłatą, Wykonawca ma prawo odstąpić od dalszej realizacji inwestycji oraz wezwać Zamawiającego do odbioru robót dotychczas zrealizowanych, zgodnie z zapisami, o których mowa §9 umowy i na tej podstawie wystawić fakturę.
3. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalane będzie aneksem do niniejszej umowy.
§9
Odbiór robót

1. Zamawiający i Wykonawca przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy po zakończeniu całości robót, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru.
2. W przypadku, gdy pomimo wykonania całości prac przez Wykonawcę, Zamawiający odmawia lub zwleka z podpisaniem protokołu odbioru końcowego, Wykonawca ma prawo po upływie 2 dni od daty wskazanej jako termin odbioru końcowego robót wystawić fakturę na kwotę wynagrodzenia wskazanego w § 5 niniejszej umowy.
3. Z ramienia Wykonawcy upoważnionym do podpisania protokołu jest …......................................, w imieniu Zamawiającego upoważnionym do podpisania protokołu jest ….........................................

§10
Gwarancja
1. Okres gwarancyjny liczony jest od daty ostatecznego bezusterkowego protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy i wynosi 6 miesiący.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§13
Strona zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących: statusu prawnego, adresu swojej siedziby oraz innych zmianach istotnych. Brak zawiadomienia spowoduje, że doręczenia dokonane na adres wskazany w niniejszej umowie uważane będą za skuteczne.

§14
W razie sporów strony dołożą wszelkich starań do polubownego ich załatwienia. Sądem właściwym jest sąd siedziby Wykonawcy.

§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

        Zamawiający Wykonawca