Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr …………..

zawarta w dniu .............2017r. w  Wilczętach pomiędzy Gminą Wilczęta, z siedzibą 
w Wilczęta 84 , 14-405 Wilczęta,

NIP 582-160-14-47

REGON 170748040

reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Wilczęta -  Andrzejczuk Beata oraz

przy kontrasygnacie skarbnika – Gońca Monika

zwaną dalej „Zamawiającym"

a:

……………………………

zwanym dalej „Wykonawcą"

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 1579 z późn.zm.) na wykonanie zadania pod nazwą:

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Starym Siedlisku

zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy strony zawierają umowę następującej treści:

Rozdział I. Przedmiot umowy

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na Modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Starym Siedlisku.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony inwentaryzacją budowlaną, przedmiarem robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy, dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem budowlanym, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno - budowlanymi i Polskimi normami, przy zastosowaniu wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia tych robót są mu znane i nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że zaoferowane materiały, sprzęt i wyposażenie zgodne są z dokumentacją projektową.

§2

- Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom.

- Inspektor nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy odrzucić każdą część robót i użyte materiały, jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami ust. 1. Odrzucenie powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności.

- Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

Rozdział II. Wynagrodzenie:

§3

- Wartość robót dla zadania wynosi:

Cena netto: ………………………………..zł.

(słownie ……………………………………..)

VAT 23% tj.  ……………………………   zł.

(słownie ……………………………………..)

Cena brutto: ……………………………….zł.

(słownie::…………………………………….)

- Należność, określona ust. 1, zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie przekazane przelewem na jego rachunek Bankowy wskazany na dokumencie księgowym.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 jest ceną za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty i nakłady niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w  § 3 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

- W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ulega zmniejszeniu o wartość robót wyłączonych z przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, zachowuje on prawo do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych i parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny w kosztorysie ofertowym Wykonawcy załączonym do oferty.

- Za roboty nie wykonane, mimo objęcia ich kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.

- W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy i przedłożeniu umowy z Podwykonawcą, faktura końcowa za zrealizowanie przez wykonawcę przedmiotu umowy zostanie zapłacona po udokumentowaniu zapłaty należności na rzecz Podwykonawcy. Powyższe potwierdzi Podwykonawca oświadczeniem, że nie zgłasza roszczeń z tytułu wykonanej pracy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;

  - Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących  okolicznościach;

    - na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego,

    - w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty,

    - konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,

    - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania,

    - Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

    - W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

  - Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach;

    - Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:

      - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

        - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej    bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

        - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz)

      - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej o czas niezbędny do ich usunięcia.

      - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

      - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  zachowania należytej staranności,

      - wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót

  - Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod  warunkiem, że;

    - spowodują obniżenie kosztów  ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

    - wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia).

    - Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego.

  - Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.

Rozdział III. Terminy realizacji

§4

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają najpóźniej w terminie 14 dni od daty przekazania „placu budowy”.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy „plac budowy” w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień: do  31.07.2018 r.

- Za termin wykonania robót przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zapisem w dzienniku budowy.

- O gotowości do dokonania protokolarnego odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.

Rozdział IV. Obowiązki stron

§5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem.

- Bieżąca kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoły z prób, badań 
i pomiarów itp.)

- Terminowe regulowanie należności Wykonawcy.

- Powoływanie komisji do odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę.

§ 6

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z projektami budowlanymi i z zasadami wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane.

  - Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót.

  - Odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

  - Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót polis ubezpieczeniowych obejmujących:

    - ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy,

    - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do:

      - osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

      - osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie robót,

    - ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas robót.

  - Przyjąć od Zamawiającego teren budowy i sprawować na nim obowiązki gospodarza oraz chronić mienie zgromadzone na terenie budowy

  - Odpowiednio oznakować i zabezpieczyć teren budowy i robót stanowiących zagrożenie dla otoczenia, w tym również na własny koszt wykonać i utrzymywać strefy wygrodzenia robót.

  - Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

  - Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych materiałów i odpadów.

  - Umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót pracownikom organów Powiatowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

  - Umożliwianie wstępu na teren wykonywanych robót upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

  - Zapewnić na własny koszt punkt poboru wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy

  - Uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu.

  - Zapewnienie dozoru placu robót od dnia jego przekazania do dnia bezusterkowego odbioru ostatecznego.

  - Terminowo dostarczać Zamawiającemu wymaganych protokołów odbiorów, badań, atestów i innych dokumentów związanych z realizowanym zadaniem,

  - Dokonać przewidzianych przepisami prawa prób i badań oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji powykonawczej.

  - Wszelkie inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy .

Rozdział V. Rozliczenia

§7

- Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy są następujące:

  - Faktura końcowa po zakończeniu robót budowlanych. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi  protokół  końcowy  odbioru  wykonanych robót budowlanych.

- Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania, należności z tytułu faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………………………. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na rachunek bankowy Wykonawcy określoną kwotę.

§ 8

- Do faktury o której mowa w § 7, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopie faktur wystawionych przez oficjalnych Podwykonawców za odebrane elementy robót wraz z oświadczeniami oficjalnych Podwykonawców, co do tego czy płatności wynikające z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostały uiszczone i w jakim zakresie.

- Strony ustalają następującą kolejność dokonywania płatności kwoty faktury, o których mowa w § 7 wystawionej przez Wykonawcę:

  - W sytuacji, gdy Wykonawca nie uregulował płatności z tytułu wykonanych i odebranych przez oficjalnych Podwykonawców robót, na ich konta bankowe w wysokościach odpowiadających treści oświadczeń, o których mowa w ust. 1 (tj. w zakresie, w jakim Wykonawca nie zapłacił kwot należnych oficjalnym Podwykonawcom).

  - W pozostałej części na konto Wykonawcy.

- Jeżeli sprawdzenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia finansowania ulega opóźnieniu na skutek niemożności wyjaśnienia spraw wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności powinna być zafakturowana i zapłacona Wykonawcy w terminie określonym w Rozdziale V, a pozostała część po wyjaśnieniu i uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych.

- Wykonawca i oficjalni Podwykonawcy nie mogą przenieść ewentualnych wierzytelności z tytułu realizacji niniejszej umowy na inne podmioty.

Rozdział VI.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 9

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 niniejszej umowy w kwocie:  ……………………... w formie ……………………...

- Strony postanawiają iż:

  - 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji i zwrócone zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

  - 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, które zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego prawidłowości wykonania przedmiotu umowy (po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, i spisania protokołu ostatecznego odbioru robót) i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Z kwoty zabezpieczenia wraz z odsetkami Zamawiający może dokonywać potrąceń z tytułu należnych mu kwot za złą jakość robót, kar umownych lub nakładów poniesionych zastępczo przez Zamawiającego na skutek niewykonania obowiązków przez Wykonawcę.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa
 w ust. 1, utraci ważność z punktu widzenia celu, w jakim zostało ustalone, Wykonawca zobowiązany jest wnieść nowe zabezpieczenie na 5 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

Rozdział VII.  Odbiór robót

§ 10

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w obecności Wykonawcy, w terminie 5 dni od daty pisemnego wpisu do dziennika budowy przez Wykonawcę. Odbiór polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub zanikają.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości robót budowlanych określonych w Rozdziale I niniejszej umowy.

  - Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwłocznie powiadamia na piśmie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

  - Wraz z informacją, o której mowa w ust. 2 pkt 1., Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru komplet wymaganych dokumentów.

  - Inspektor nadzoru, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2., potwierdza zakończenie robót, kompletność przedłożonych dokumentów i gotowość do odbioru końcowego.

  - Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru.

  - Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

§ 11

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, w takim przypadku przysługuje mu uprawnienie do naliczania kary umownej stosownie do § 15 ust. 1 pkt 1  umowy.

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 12

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 11 pkt 1 postępuje według procedury opisanej w § 10.

Rozdział VIII.  Gwarancja i rękojmia

§ 13

- Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu z mocy art. 6371Kodeksu cywilnego uprawnień z tytułu rękojmi strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi także odpowiedzialność w ramach gwarancji.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości za wykonane roboty w ramach zamówienia na okres ……. miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

- Okres gwarancji na użyte materiały wynosi …… miesięcy

- Bieg terminu gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, to wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie ustalonym przez strony. Po usunięciu wad strony przystępują do odbioru gwarancyjnego. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie na koszt  Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje przeglądu pogwarancyjnego nie później niż 14 dni od dnia upływu gwarancji.

- Dokument gwarancyjny, Wykonawca przekaże zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.

§ 14

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne).

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie
 ….. miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

Rozdział IX. Kary umowne

§ 15

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - za opóźnienie w wykonaniu robót w umownym terminie  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

    - za  opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie  gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

    - za opóźnienie  w przejęciu placu  budowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia;

    - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3;

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy;

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 3.

  - W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

  - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

Rozdział X.  Odstąpienie od umowy

§ 16

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

  - Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub ogłoszono jego upadłość;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

  - Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.;

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

  - Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

- Finansowe rozliczenie przerwanych robót nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy.

Rozdział XI. Postanowienia szczególne

§ 17

Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą:

- Z ramienia Zamawiającego:

Inspektor nadzoru : …………………………….…………………..

- Z ramienia Wykonawcy:

Kierownik budowy: ………………………………………………..

§18

- Inspektor nadzoru działa w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

  - Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad prowadzaną inwestycją i przedkładać na jego żądanie niezbędne dokumenty.

§19

- Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego na remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu w następujących sytuacjach:

  - zmniejszenia zakresu rzeczowego, konieczności wykonania robót zamiennych korzystnych dla zamawiającego lub innych robót wynikających z konieczności zamiany zakresu robót ze względu na bhp. lub zmian w projekcie budowlanym wynikłych w trakcie realizacji;

  - wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót (np. roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zamówienia powodujące przesunięcie robót podstawowych);

  - konieczność zmiany osób- kierowników robót pełniących samodzielne funkcje techniczne  w  budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego;

  - wystąpienia warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub   uniemożliwiają prowadzenie robót.

- W następstwie zmian, o których mowa w ust. 1 będzie sporządzenie stosownego aneksu do niniejszej umowy. Wycena aneksowanego zakresu robót nastąpi na podstawie cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§20

- W okresie realizacji przedmiotu umowy aż do daty odbioru protokołem końcowym Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki szczegółowe poprzez:

  - Zawarcie odpowiedniej umowy w zakresie ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Przy czym ubezpieczeniu powinny podlegać w szczególności: roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: wody i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

  - Sporządzenie inwentaryzacji stanu robót przy udziale Zamawiającego, w przypadku takiej konieczności.

Rozdział XII. Postanowienia końcowe

§21

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.

§22

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego Sądu powszechnego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§23

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

Zamawiający: 			Wykonawca: