Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

U M O W A na roboty budowlane nr ….....

zawarta w dniu.................. w Wilczętach pomiędzy:
Gminą Wilczęta 14-405 Wilczęta 84 reprezentowaną przez Wójta Gminy Wilczęta Beatę Andrzejczuk, przy kontrasygnacie skarbnika Gminy – Moniki Gońca
zwaną dalej Zamawiającym
a

zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi łącznie Stronami
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn.: „ Przebudowa budynku oczyszczalni ścieków- działka 126/6 w msc. Wilczęta” oraz wykonanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych, które towarzyszą niniejszemu zadaniu, zgodnie
z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy formularz umowy oraz następujące dokumenty, które będą uznawane jako integralne jej części:
  1. przedmiar robót;
  2. oferta Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego.
3. Roboty wykonywane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Odstępstwa od przyjętego w ofercie standardu na materiały lub wyposażenie nie powodują zmiany wynagrodzenia jeżeli ustalone na życzenie Zamawiającego odmienne rozwiązania w stosunku do przyjętych
w ofercie, nie przekraczają cen ustalonych w ofercie.
4. Materiały i urządzenia dostarczone i zastosowane do wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, winny odpowiadać co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymaganiom załączonego przedmiaru robót. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności Polską Normą lub aprobatą techniczną.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakości i właściwą organizacją.

§2
Termin
1. Strony ustalają, następujące terminy realizacji inwestycji;
    - rozpoczęcie robót; ……………..…r.
    - zakończenie robót; 30 listopada 2018 rok
    - złożenie faktury; po dokonaniu odbioru robót.
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,
    przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy
   dokumentów, określonych co do rodzaju w umowie.

§3
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do wprowadzenia Wykonawcy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy na plac budowy i w związku z tym do:
-Dostarczenia zgłoszenia robót budowlanych oraz dziennika budowy.
-Dostarczenia informacji na temat uzbrojenia podziemnego placu budowy, zapewnienia odpłatnie źródła poboru energii elektrycznej i wody.
-Odbioru robót zanikających, odbiorów częściowych i końcowego – ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.
-Ustanowienia koordynatora inwestycji.
-Zapłaty umówionego wynagrodzenia.

§4
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym
   w przedmiarze robót zakresem, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną oraz zaleceniami inspektora nadzoru.
2. realizacji prac z należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją;
3. zapewnienie ciągłości prowadzenia działalności dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej
   przez Zakład Komunalny w Wilczętach w modernizowanym obiekcie i terenie przyległym.
4. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;
5. zabezpieczenia i oznakowania robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
6. utrzymywania terenu przylegającego do terenu budowy w trakcie realizacji robót
   w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
7. zapewniania przejazdu drogami w trakcie wykonywania prac;
8. utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy (w tym dróg dojazdowych), utrzymywanie porządku na terenie budowy i drogach dojazdowych oraz zabezpieczenie zgromadzonych materiałów;
9. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót;
10. zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót;
11. wykonania utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;
12. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad;
13. usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie zamówienia, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.
14. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu i uszkodzonych w trakcie wykonywania robót urządzeń terenu (drogi, ogrodzenia, niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej itp.)
15. Za szkody na mieniu czy osobach w trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu, jeżeli powstały z powodu wadliwego wykonania przedmiotu umowy, odpowiada Wykonawca.
16. Wykonawca ponosi koszty uzgodnień i pozwoleń wynikających z dokumentacji technicznej, sprzątania i wywozu odpadów, sprzątania dróg, chodników jeśli potrzeba wykonania spowodowana będzie prowadzonymi robotami oraz koszty innych nie wymienionych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku prawidłowego lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, o których umowa w umowie.
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia koordynatora inwestycji wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
2. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty,
   w okresie między terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.
3. Wykonawca w formie pisemnej wskaże osobę – kierownika budowy, która będą realizować przedmiot umowy.

§5
Cena
1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe z tytułu wykonania przedmiotu umowy na kwotę
    w wysokości netto ................ zł (słownie : ..........................................................) plus
    należny podatek VAT w wysokości ....................... zł co łącznie stanowi kwotę brutto
    .............. zł (słownie : ...........................................................................................................).
2. Należność, określona ust. 1, zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy,
w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie przekazane przelewem na jego rachunek Bankowy wskazany na dokumencie księgowym.

§6
Kary umowne
Strony ustalają, że:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 30% wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn nie obciążających Zamawiającego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego oraz wynagrodzenie za wykonane dotychczas roboty.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót w wysokości
0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
4. Ponadto Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7
Odbiór robót
1. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje przedstawiciela Zamawiającego o tym fakcie zobowiązany będzie odkryć te roboty na własny koszt, następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie
    do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia o gotowości wykonanych robót do odbioru.
3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego w tym Inspektor Nadzoru ,
    Wykonawca (kierownik budowy).
4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczególności przekazanie:
      1) dziennika budowy z ostatecznym wpisem o gotowości do odbioru końcowego.
   2) świadectwa jakości wbudowanych materiałów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa,	certyfikaty zgodności, atesty i aprobaty techniczne świadczące o dopuszczeniu ich do	stosowania w budownictwie, deklarację zgodności PN.
3) kosztorysu powykonawczego,
      4) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez uprawnionego
        geodetę - opisana i skompletowana w 2 egz.
5) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,
6) pozytywne wyniki niezbędnych do wykonania prób, badań i sprawdzeń potwierdzone przez inspektora nadzoru, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
      7) oświadczenia Kierowników budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją
  projektową, obowiązującymi przepisami i normami.
5. Dokonanie odbioru końcowego, wymaga odbioru robót składających się z przedmiotu zadania oraz odbioru kompletnej dokumentacji powykonawczej, do wykonania której zobowiązany jest Wykonawca, wynikającej z powyższej umowy lub przepisów szczególnych.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
     przysługują następujące uprawnienia:
       1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
       2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie
        zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać
        wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
7. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

§8
Gwarancja
1. Okres gwarancyjny liczony jest od daty ostatecznego bezusterkowego protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego przedmiotu umowy i wynosi …............. miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu gwarancyjnego.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
-oferta Wykonawcy oraz przedmiar robót.
§10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§11
Strona zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej
o wszelkich zmianach dotyczących: statusu prawnego, adresu swojej siedziby oraz innych zmianach istotnych. Brak zawiadomienia spowoduje, że doręczenia dokonane na adres wskazany w niniejszej umowie uważane będą za skuteczne.
§12
W razie sporów strony dołożą wszelkich starań do polubownego ich załatwienia. Sądem właściwym jest sąd siedziby Wykonawcy.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

        Zamawiający Wykonawca